**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Устройство пешеходной дорожки вдоль лесного массива по улице Родная в мкр. Родной, с. Кременкуль, Сосновского района Челябинской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Общие данные** | | |
| **1.1** | **Наименование организации-Заказчика** | | Товарищество собственников недвижимости Родной |
| **1.2** | **Местонахождение организации-Заказчика** | | улица Радужная, 2В, мкр. Родной, с. Кременкуль, Сосновского района Челябинской области. |
| **1.3** | **Вид выполняемых работ** | | Благоустройство территории мкр. Родной  Устройство пешеходной дорожки вдоль лесного массива по улице Родная в мкр. Родной |
| **1.4** | **Сроки производства работ** | | Дата начала работ – май-июнь 2023  Срок окончания работ – 30 календарных дней |
| **1.5** | **Оплата выполненных работ** | | Форма оплаты: безналичный расчет, на расчетный счет исполнителя.  Условия оплаты: без аванса, по факту подписания актов выполненных работ в течении 10 календарных дней. |
| **2** | **Требования** | | |
| **2.1** | **Объем работ** | | Объем работ:  Протяженность пешеходной дорожки -150 метров. Ширина - 2м. Со стороны дорожного асфальтного покрытия монтируется бордюр, со стороны лесного массива поребрик.  Ведомость объема работ:  - разработка грунта с вывозом за пределы площадки;  - засыпка скальным грунтом с послойным уплотнением;  - монтаж бордюра (БР 100.30.15);  - монтаж поребрика (БР 100.20.8);  - устройство покрытия;  - устройство тротуарной плитки (серая «квадрат» 390\*390);  - засыпка швов тротуарной плитки;  - благоустройство прилегающей территории (озеленение, заделка швов между бордюром и асфальтным покрытием). |
| **2.2.** | **Требование по предоставлению сметы на выполняемый объем работ** | | Подрядчик предоставляет подробную смету с ведомостью объёма работ и используемых материалов. Требование предоставить раздельные расчеты на материалы и работы. Сроки работ. |
| **2.3** | **Требования к поставке материалов и оборудования** | | Подрядчик полностью обеспечивает поставку Материалов и Оборудования, необходимых для производства Работ |
| **2.4** | **Места для производства работ и места складирования** | | Подрядчик несет ответственность за обеспечение необходимых мест для ведения работ и зон хранения оборудования и материалов. |
| **2.5** | **Очистка строительной площадки** | | В ходе производства работ подрядчик обязан не допускать хранения на строительной площадке неиспользуемого оборудования и материалов, и складирования отходов, препятствующих производству работ. Подрядчик обязан немедленно убрать/ удалить со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные здания и сооружения, которые больше не требуются для производства работ. |
| **3** | **Требования к Исполнителю** | | |
| **3.1** | **Наличие необходимых допусков и разрешений** | В соответствии с Законодательством РФ | |
| **3.2** | **Характеристика подрядной организации** | | Персонал Подрядчика, должен быть аттестован в соответствие с требованиями Правил и инструкций по технике безопасности  Подрядчик должен иметь опыт выполнения комплекса работ, аналогичных по виду и объему |
| **4** | **Гарантийные обязательства** | | |
| **4.1** | **Гарантийный срок** | | Срок гарантии на результат выполненных работ и применённые материалы устанавливается – не менее 12 (Двадцати) месяцев с даты приемки выполненных Работ. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |